Утвержден

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от

П О Р Я Д О К

определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ и установления фактов воспрепятствования проведению работ по

капитальному ремонту

- В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 и пунктом 4.1 части 2 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 частью 6 статьи 10 и пунктом 4.1 части 2 статьи 17 Закона Чувашской Республики «О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики», определяется порядок установления специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – региональный оператор) фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственниками помещений в многоквартирном доме (далее – собственниками), лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее – управляющая организация) подрядной организации, осуществляющей работы по капитальному ремонту (далее – подрядная организация) и  порядок определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проводимого региональным оператором  в рамках реализации  Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы, утвержденной постановлением  Кабинета  Министров  Чувашской  Республики  от 14 марта 2014 г. № 77 (далее – республиканская программа капитального ремонта).

- В настоящем Порядке под воспрепятствованием оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – факт воспрепятствования), понимается создание условий путем действия или бездействия со стороны собственников и (или) управляющей организации, при которых оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме невозможно.

- Факт воспрепятствования может выражаться в форме:

а) недопуска собственниками и (или) управляющей организацией  подрядной организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома;

б) отказа (бездействия) собственников и (или) управляющей организации от производства демонтажных и иных работ по устранению посторонних, ограждающих (изолирующих) конструкций, оборудования, препятствующих непосредственному доступу к инженерным системам, конструктивам и выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

- При наличии обстоятельств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, подрядная организация  в течение двух рабочих дней направляет региональному оператору письменное уведомление о факте воспрепятствования.

- Региональный оператор в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, в целях установления факта воспрепятствования формирует комиссию с участием собственников помещений, представителя управляющей организации, подрядной организации, а также представителя органа местного самоуправления, на территории которого расположен многоквартирный дом, Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики.

- Региональный оператор уведомляет лиц, включенных в состав комиссии, в срок не позднее 3 рабочих дней до даты обследования многоквартирного дома в целях установления фактов воспрепятствования,  телефонограммой или посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет «Интернет».

- В день обследования многоквартирного дома в целях установления фактов воспрепятствования составляется Акт установления факта воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее – Акт) по форме  согласно приложению к настоящему Порядку и подписывается всеми лицами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка.

Акт составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами комиссии, один из который передается подрядной организации, второй - региональному оператору.

В случае отказа от подписания Акта лицами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, данный факт фиксируется в Акте и удостоверяется подписями лиц, участвующих в его составлении.

- Акт является документом, подтверждающим факт невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

- В настоящем Порядке под невозможностью оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме понимается воспрепятствование оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме собственниками помещений в многоквартирном доме, и (или) управляющей организацией.

- Акт, составленный в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней  со дня составления  направляются региональным оператором в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики для внесения изменений в   республиканскую программу капитального ремонта при ее актуализации, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период.

Перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период осуществляется только по тем видам услуг и (или) работ, по которым определена невозможность оказания услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

_____________

Приложение

к Порядку определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ и установления фактов воспрепятствования проведению работ по  капитальному ремонту

Акт

установления факта воспрепятствования оказанию услуг и (или)

выполнение работ по  капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме

г. _______________					   «__» ________  _____г.

Мы, нижеподписавшиеся: ______________________________________________

(Ф.И.О., должность)

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

___________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Составили настоящий акт о нижеследующем:

Собственник(и) кв. №___в доме №____ по ул. ____________г._______________

___________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

и (или)

лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме____________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

- воспрепятствовали оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме №__ по ул.___ г.________ по причине_________________________________________________

____________________________________________________________________;

- проинформирован(ы) о необходимости проведения данного вида работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома;

- предупрежден(ы) о возможных последствиях невыполнения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, а именно________________

____________________________________________________________________

и об ответственности за них.

Подписи:

- _______________________(расшифровка подписи)

- _______________________(расшифровка подписи)

- _______________________(расшифровка подписи)